# УТВЕРЖДАЮ: _______________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л.А. Шеболаева

# Поручения с еженедельного оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 16.09.2024 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации * ТЕЗИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить в Управление городского хозяйства для предоставления в Ростехнадзор пакет документов, подтверждающий выполнение работ на аварийном участке тепловых сетей (район абразивного завода) | # Добрецкий Ю.Ю.* # МП «Многопрофильное предприятие» | 25.09.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа и в УГХ |
| 2. | Заключить договоры на демонтаж/монтаж газовых сетей, расположенных на фасадах МКД по адресам: ул. Демина, 9а; ул. ЧГРЭС, 9; ул. Ленина,31а; п. Тайгинка, ул. Мира,17 Обеспечить контроль за фактическим исполнением работ АО «Газпром газораспределение Челябинск» | # Никитина Э.А.* # Гурцкая Р.Р.* # АО «Газпром газораспределение Челябинск» | 17.09.2024 01.10.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 3. | Провести работы по удалению и составлению протокола об административном правонарушении по факту размещения объявлений в неустановленных местах на территории Кыштымского городского округа | # Добрецкий Ю.Ю.* # Лукина М.А.* # Русак В.В.* # Заикин А.А.* | 23.09.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 4. | Проанализировать выданные разрешения на земельные работы за последние 3 года (ООО «Кыштымводоканал», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО Челябкоммунэнерго, ООО «ТСО Кыштым», МУ «ОКС»), по итогам объезда составить реестр разрешений, которые не закрыты по акту приёмки | # Русак В.В.* | 27.09.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 6. | Выполнить работы по окосу тротуаров по улицам: Мамина – Сибиряка, Калинина, Челюскинцев. | # Лукина М.А.* | 20.09.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |

Сивухо О.В., 4-05-37